# Hoja de ruta de Batalla Naval

Diseño de aplicaciones con desarrollo generativo

Este plan organiza el desarrollo del obligatorio de Edgar y Pierino. El objetivo es tener el software completo el 9 de noviembre y entregar el proyecto el 16 de noviembre de 2026.

La semana del 9 al 15 de noviembre se reserva también para hacer y cerrar la documentación, además de revisar detalles menores y disponer de margen. Los borradores y las decisiones se registran durante el desarrollo.

## Fechas objetivo

| Fecha | Resultado esperado |
| --- | --- |
| 9 noviembre | Software completo y verificado |
| 9 al 15 noviembre | Documentación final, revisión y margen |
| 16 noviembre | Entrega anticipada confirmada |
| 19 noviembre a las 21:00 | Límite oficial indicado por la consigna, hora de Uruguay |

## Equipo y seguimiento

Integrantes  Edgar y Pierino

Los dos trabajamos en cada hito y anotamos qué partes hace cada uno. Ambos revisamos la evidencia y debemos comprender la solución completa.

## Resumen de hitos

| Hito | Período | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1–4 octubre | Requisitos, primer modelo conceptual y repositorio |
| 2 | 5–11 octubre | Aplicación ejecutable e integración del tablero |
| 3 | 12–18 octubre | CU02 completo y batalla preparada para jugar |
| 4 | 19–25 octubre | CU03 completo y tres tácticas de juego |
| 5 | 26 octubre–1 noviembre | CU01 completo, precargas y actualización compartida |
| 6 | 2–8 noviembre | Software completo para el 9 de noviembre |
| 7 | 9–15 noviembre | Documentación final, revisión y paquete de entrega |
| 8 | 16 noviembre | Entrega realizada y constancia comprobada |

Marcamos una casilla cuando el criterio está comprobado. Cumplimos un hito cuando todas sus casillas están verificadas por ambos. Las fechas son objetivos; las casillas reflejan el avance efectivo.

# Organización y base técnica

## Hito 1 Organización y dominio

1 al 4 de octubre de 2026

Resultado esperado  Contar con una base de requisitos compartida y un primer modelo conceptual revisado por los dos.

Edgar  Partes del hito ______________________________________________

Pierino  Partes del hito _____________________________________________

☐	Tenemos una lista de requisitos funcionales, de diseño y de entrega contrastada con la consigna.

☐	Identificamos los conceptos del dominio, sus relaciones y multiplicidades, sin mezclar clases de interfaz o infraestructura.

☐	El primer diagrama conceptual está guardado en ASTAH y ambos podemos explicar sus relaciones.

☐	El repositorio es privado, ambos tenemos acceso y verificamos la nomenclatura, el acceso del docente y el plazo indicado en la consigna.

☐	Registramos las dudas del enunciado, las decisiones iniciales y los temas a consultar en clase.

Evidencia o pendientes _____________________________________________

## Hito 2 Base técnica y arquitectura MVP

5 al 11 de octubre de 2026

Resultado esperado  Comprobar una interacción completa entre navegador, presentador, modelo y tablero.

Edgar  Partes del hito ______________________________________________

Pierino  Partes del hito _____________________________________________

☐	Ambos podemos compilar y ejecutar el proyecto Java con Maven y Spring Boot desde las instrucciones compartidas.

☐	La estructura de paquetes distingue modelo, vistas y presentadores, y el acceso al modelo utiliza una fachada.

☐	BattleShipBoard.js y CommandDispatcher.js están integrados y conservan sus archivos originales sin cambios.

☐	Una acción de la vista llega al presentador, solicita una operación al modelo y vuelve como comandos de actualización visual.

☐	La sala de operaciones básica se abre desde la ruta raíz / y permite iniciar el recorrido hacia una batalla.

☐	Probamos con dos navegadores una modificación del modelo compartido que actualiza ambas vistas automáticamente.

Evidencia o pendientes _____________________________________________

# Preparación y combate

## Hito 3 Preparar una batalla

12 al 18 de octubre de 2026

Resultado esperado  Crear una batalla válida, desplegar la flota y conservar el avance de la preparación.

Edgar  Partes del hito ______________________________________________

Pierino  Partes del hito _____________________________________________

☐	Podemos configurar lugar, táctica, dimensiones y cantidades de cada tipo de barco.

☐	Validamos nombre único o autogenerado, dimensiones entre 6 y 12, cantidades de 0 a 6, flota no vacía y ocupación menor al 25 por ciento.

☐	Al continuar la batalla figura En preparación y conserva el avance al salir y volver a entrar.

☐	Lista de barcos, selección inicial, orientación y leyenda cumplen la consigna.

☐	La ubicación respeta la proa indicada, los límites, la superposición y la separación diagonal.

☐	Al colocar un barco se actualiza la lista; al terminar se indica Batalla preparada.

☐	Librar batalla exige toda la flota posicionada y genera una flota enemiga aleatoria con igual composición y reglas válidas.

☐	Probamos los errores de configuración y ubicación, incluido hacer clic en aguas enemigas; no producen cambios inválidos.

Evidencia o pendientes _____________________________________________

## Hito 4 Librar una batalla

19 al 25 de octubre de 2026

Resultado esperado  Poder terminar una partida y comprobar el comportamiento del combate y sus tácticas.

Edgar  Partes del hito ______________________________________________

Pierino  Partes del hito _____________________________________________

☐	El humano comienza; cada disparo válido se resuelve como agua, impacto o hundimiento, según corresponda.

☐	El disparo humano y la respuesta de la máquina forman una ronda indivisible; si gana el humano, no se ejecuta la respuesta.

☐	Secuencial, Espiral y Caza y ataque funcionan mediante polimorfismo; podemos explicar cómo agregar otra táctica.

☐	Comprobamos recorridos en océanos rectangulares y que la máquina no dispara fuera de límites ni repite celdas.

☐	Las bajas enemigas se registran en orden de hundimiento; ronda, estado y tableros reflejan el resultado correcto.

☐	Podemos pausar y retomar una batalla, consultar una finalizada y revelar los barcos enemigos pendientes cuando se pierde.

☐	Disparar a aguas propias, repetir un disparo o intentar actuar en un estado inválido informa el error y conserva el estado válido.

☐	Con dos navegadores en la misma batalla, comprobamos que prevalece el primer disparo registrado de la ronda y que una solicitud atrasada no se aplica como otro turno.

Evidencia o pendientes _____________________________________________

# Integración y cierre del software

## Hito 5 Aplicación completa y sincronización

26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

Resultado esperado  Completar los tres casos de uso como una aplicación coherente y compartida entre sesiones.

Edgar  Partes del hito ______________________________________________

Pierino  Partes del hito _____________________________________________

☐	La sala de operaciones muestra ganadas, perdidas, éxito de campaña y todas las columnas y acciones requeridas.

☐	Precargamos los cinco tipos de barcos, las tres tácticas y al menos una batalla válida en cada estado, con la flota exigida.

☐	Desde la sala podemos crear o entrar a cualquier batalla y regresar conservando el estado correspondiente.

☐	Las sesiones comparten las batallas y reciben los cambios de preparación, combate y estadísticas sin actualizar manualmente ni recargar la página.

☐	La aplicación permite acceso anónimo desde distintos navegadores; cada vista mantiene su contexto de interacción.

☐	Observador y los eventos del modelo propagan las actualizaciones a las vistas interesadas; ambos podemos explicar ese recorrido.

☐	Los controles permanecen habilitados y permiten probar todos los cursos alternativos con sus mensajes de error.

Evidencia o pendientes _____________________________________________

## Hito 6 Verificación y cierre del software

2 al 8 de noviembre de 2026

Resultado esperado  Llegar al 9 de noviembre con las funciones y el diseño implementados y verificados.

Edgar  Partes del hito ______________________________________________

Pierino  Partes del hito _____________________________________________

☐	Revisamos los flujos normales y alternativos de los tres casos de uso y registramos los resultados de las pruebas.

☐	Probamos casos límite de configuración, colocación, combate, finalización y acciones simultáneas entre navegadores.

☐	Revisamos MVP con vista pasiva, Experto, Fachada, polimorfismo, Observador, excepciones, paquetes y duplicación de código.

☐	Las validaciones corresponden al modelo y las excepciones se traducen en mensajes; la vista ejecuta las órdenes del presentador.

☐	Una copia limpia del proyecto compila y ejecuta correctamente con las instrucciones compartidas.

☐	No quedan funciones pendientes ni errores que impidan cumplir los casos de uso; identificamos la versión del software lista al 9 de noviembre.

☐	Compartimos una lista concreta de documentación pendiente y ajustes menores para la última semana.

Evidencia o pendientes _____________________________________________

# Documentación y entrega

## Hito 7 Documentación revisión y margen

9 al 15 de noviembre de 2026

Resultado esperado  Producir y cerrar la documentación, resolver detalles menores y verificar el paquete final.

Edgar  Partes del hito ______________________________________________

Pierino  Partes del hito _____________________________________________

☐	El diagrama conceptual final representa el dominio, con relaciones y multiplicidades revisadas, y abre correctamente en ASTAH.

☐	El diagrama de diseño incluye modelo, vistas y presentadores, refleja la implementación final y está guardado en formato .asta.

☐	El PDF contiene portada con foto, número y nombre de ambos integrantes, grupo y docente.

☐	El PDF incluye la autoevaluación de faltantes, errores o mejoras; si no detectamos ninguno, lo indicamos explícitamente.

☐	Registramos las herramientas de IA utilizadas, el contexto de uso y la verificación del contenido generado.

☐	Ambos revisamos código, diagramas y documento, y podemos explicar toda la solución y el aporte de cada integrante.

☐	Resolvimos los ajustes menores y repetimos las comprobaciones afectadas por esos cambios.

☐	El ZIP contiene el código completo, los diagramas .asta y un único PDF; verificamos el límite de 40 MB.

☐	Descomprimimos el ZIP en una carpeta limpia, ejecutamos el proyecto y comprobamos que abren los documentos incluidos.

☐	Revisamos la inscripción, el equipo en Gestión y el acceso del docente al repositorio; el paquete queda listo para entregar el 16.

Evidencia o pendientes _____________________________________________

## Hito 8 Entrega anticipada

16 de noviembre de 2026

Resultado esperado  Entregar el proyecto tres días antes del límite oficial y confirmar la recepción.

Edgar  Partes del hito ______________________________________________

Pierino  Partes del hito _____________________________________________

☐	Ambos confirmamos cuál es el ZIP final y que corresponde a la versión revisada.

☐	Subimos el archivo correcto a la instancia de evaluación correspondiente en Gestión.

☐	Comprobamos el nombre, tamaño, fecha y hora registrados en la entrega.

☐	Verificamos la constancia o correo de confirmación y conservamos una copia del archivo entregado.

Evidencia o pendientes _____________________________________________

Referencia de requisitos  Obligatorio DADG SEPTIEMBRE 2026, especialmente las páginas 12 y 13 sobre entrega y diseño. Las aclaraciones acordadas en clase se incorporan a las comprobaciones del equipo.